Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Adoniss Riquelme / Vicente Cerda / Andrew Sandoval / Benjamin Abarca |
| --- | --- |
| Rut | 21.245.173-8, 21.717.115-6, 21.660.374-5, 21.767.415-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | TryAI Gap (Bridge the AI Gap) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo Full Stack, bases de datos, ingeniería de requisitos y gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | 1) Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad aplicando el ciclo de vida y buenas prácticas. 2) Diseñar soluciones para requerimientos de información utilizando bases de datos relacionales y no relacionales. 3) Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos para soluciones TI. 4) Evaluar y gestionar proyectos informáticos durante su ciclo de vida utilizando metodologías y herramientas de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente muchas organizaciones desean incorporar inteligencia artificial, pero no cuentan con una forma estructurada de determinar si están preparadas, qué brechas deben resolver ni qué iniciativas deberían priorizar. Esto puede provocar inversiones sin una base metodológica clara y dificultad para transformar necesidades de negocio en proyectos de IA viables. TryAI Gap aborda esta problemática mediante una plataforma web de diagnóstico de madurez de IA dirigida a organizaciones. Su aporte consiste en centralizar la evaluación, permitir que distintas personas de una empresa participen y transformar las respuestas en indicadores visuales que apoyen la toma de decisiones. La problemática se sitúa en un contexto empresarial B2B y afecta principalmente a organizaciones y equipos directivos que buscan iniciar o mejorar procesos de adopción de IA. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca desarrollar una primera versión funcional de TryAI Gap, una plataforma SaaS multitenant para evaluar la madurez de una organización frente a la adopción de inteligencia artificial. La solución permitirá registrar organizaciones y usuarios, realizar cuestionarios de diagnóstico, delegar preguntas a otros integrantes, adjuntar evidencias y calcular resultados. Estos resultados se presentarán mediante dashboards, radar de madurez, mapas de calor y una matriz Pain × Readiness para apoyar la priorización de iniciativas. Como producto final se espera disponer de una aplicación web integrada con backend y base de datos, junto con generación de un informe ejecutivo en PDF. Funcionalidades de monetización podrán implementarse o simularse según el alcance validado con el docente. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque exige analizar requisitos, diseñar una arquitectura de software, implementar frontend y backend, modelar y administrar datos, asegurar la calidad y gestionar el trabajo durante todo el ciclo de vida. Las competencias seleccionadas son necesarias para convertir el diagnóstico de madurez en un sistema confiable, mantenible y usable. El equipo deberá levantar requisitos, diseñar modelos de datos, crear servicios API, desarrollar interfaces web, validar reglas de negocio y ejecutar pruebas. Además, el carácter multitenant de la plataforma obliga a considerar control de acceso, aislamiento de datos y trazabilidad, aspectos relevantes para soluciones informáticas utilizadas por organizaciones. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto permite aplicar y fortalecer áreas profesionales como desarrollo web, bases de datos, análisis y visualización de información, inteligencia artificial, UX/UI, seguridad y gestión de proyectos. Para el equipo representa una oportunidad de trabajar sobre un producto completo y no solo sobre un módulo aislado, integrando distintas especialidades de la carrera. Su desarrollo puede aportar experiencia práctica en tecnologías demandadas por la industria y generar una evidencia de portafolio que demuestre capacidad para diseñar, implementar, probar y documentar una solución SaaS. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible para un equipo de cuatro integrantes porque existe una definición funcional previa y un stack tecnológico claro. La propuesta original contempla un desarrollo de 12 sprints para cuatro personas, por lo que el alcance puede adaptarse al semestre académico. Se utilizarán herramientas disponibles para estudiantes: GitHub, React, TypeScript, Vite, Python, FastAPI, PostgreSQL y librerías de visualización y testing. Los principales riesgos son el aprendizaje de tecnologías nuevas, la integración entre componentes, el alcance excesivo y dependencias externas como correo o pagos. Para mitigarlos se priorizará un MVP, se usarán servicios simulados cuando sea necesario, se trabajará por iteraciones cortas y se aplicarán revisiones de código y pruebas continuas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar y validar una plataforma web SaaS multitenant que permita a organizaciones evaluar su nivel de madurez y preparación para adoptar inteligencia artificial mediante un diagnóstico estructurado, visualización de resultados y generación de un informe ejecutivo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar, analizar y priorizar los requisitos funcionales y no funcionales del MVP de TryAI Gap. - Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y la experiencia de usuario de la plataforma. - Implementar autenticación, organizaciones, roles, cuestionarios, delegación de preguntas y carga de evidencias. - Implementar el cálculo y visualización de resultados mediante indicadores, radar, heatmap y matriz Pain × Readiness. - Generar un informe ejecutivo en PDF con los principales resultados del diagnóstico. - Ejecutar pruebas funcionales, de integración, seguridad y usabilidad, documentando los resultados y mejoras. - Desplegar y documentar una versión demostrable del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a las 18 semanas del semestre y a las tres fases de Capstone. Durante la Fase 1 se realizará el levantamiento y priorización de requisitos, definición del backlog, arquitectura inicial, modelo de datos y prototipos de interfaz. En la Fase 2 se desarrollará el MVP de manera incremental, utilizando sprints cortos, revisiones semanales, control de versiones en GitHub y Pull Requests para integrar cambios. En la Fase 3 se priorizarán pruebas, corrección de defectos, despliegue, documentación y preparación de la demostración final. La organización preliminar del equipo será: Adoniss Riquelme, responsable principal de UX/UI, frontend y visualización de resultados; Vicente Cerda, responsable principal de backend y diseño de APIs; Andrew Sandoval, responsable principal de base de datos, reglas de negocio y procesamiento de resultados; Benjamin Abarca, responsable principal de QA, seguridad, CI/CD y despliegue. Las decisiones de arquitectura, revisiones de código, planificación, documentación y presentación serán compartidas por todo el equipo. Esta distribución es inicial y podrá ajustarse de acuerdo con las fortalezas de cada integrante y la retroalimentación del docente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Especificación y diseño del MVP | Backlog priorizado, requisitos, arquitectura, modelo de datos y prototipos principales. | Demuestra que el problema fue analizado y que existe una solución técnicamente planificada. |
| Avance | MVP funcional | Versión web integrada con autenticación, organización, cuestionarios y almacenamiento de respuestas. | Permite evidenciar el avance real del desarrollo y validar el flujo principal del sistema. |
| Final | Informe de pruebas y validación | Resultados de pruebas funcionales, integración, seguridad/usabilidad y correcciones realizadas. | Acredita la calidad de la solución y la validación de los criterios de aceptación. |
| Final | Sistema desplegado y documentación | Aplicación demostrable, código fuente, README, documentación técnica/usuario e informe final. | Consolida el producto final y deja evidencia reproducible del trabajo realizado por el equipo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Requisitos / Gestión de proyecto | Definición de alcance y backlog | Analizar documentación de TryAI Gap, levantar requisitos, definir MVP, historias de usuario y criterios de aceptación. | Documento base, GitHub Projects, reuniones | 2 semanas | Todo el equipo | Riesgo de alcance amplio; priorizar MVP y validar con docente. |
| Ingeniería de requisitos / Software | Arquitectura y modelo de datos | Definir arquitectura frontend-backend, entidades, relaciones, multitenancy, roles y contratos de API. | Diagramas, PostgreSQL, OpenAPI | 2 semanas | Vicente Cerda / Andrew Sandoval | Validar decisiones antes de implementar para evitar retrabajo. |
| Diseño de software / UX | Prototipado UI/UX | Diseñar navegación, dashboard, cuestionarios, visualización de resultados y design system. | Figma, React, shadcn/ui | 2 semanas | Adoniss Riquelme | Considerar responsive y accesibilidad. |
| Desarrollo de software | Autenticación y organizaciones | Implementar acceso, usuarios, organización/tenant, roles y permisos base. | FastAPI, React, JWT/magic link | 2 semanas | Vicente Cerda / Benjamin Abarca | Puede requerir servicio de correo; usar mock si es necesario. |
| Bases de datos / Desarrollo | Módulo de diagnóstico | Implementar cuestionarios, respuestas, progreso, delegación y persistencia de evidencias. | FastAPI, PostgreSQL, React | 3 semanas | Andrew Sandoval / Vicente Cerda | Cuidar reglas de negocio e integridad de datos. |
| Datos / Desarrollo de software | Motor de resultados y dashboards | Calcular puntajes y construir radar, heatmap, matriz Pain × Readiness y vistas de resultados. | Python, SQL, librería de gráficos | 3 semanas | Adoniss Riquelme / Andrew Sandoval | Validar fórmulas y datos de prueba. |
| Desarrollo / Reportería | Informe ejecutivo PDF | Generar reporte con resumen del diagnóstico, gráficos y principales resultados. | React PDF o equivalente | 1 semana | Adoniss Riquelme / Andrew Sandoval | Mantener consistencia entre dashboard y PDF. |
| Calidad / Seguridad | Testing y aseguramiento de calidad | Ejecutar pruebas unitarias, integración, E2E, control de acceso, aislamiento de tenants y usabilidad. | Pytest, Playwright/Vitest, checklist | 3 semanas | Benjamin Abarca / Todo el equipo | Corregir defectos antes del cierre de Fase 2. |
| Gestión / DevOps | Despliegue y CI/CD | Preparar entorno de demostración, variables, pipeline de despliegue y monitoreo básico. | GitHub Actions, Docker, nube | 2 semanas | Benjamin Abarca / Vicente Cerda | Mantener alternativa local si falla un servicio externo. |
| Gestión de proyecto | Documentación y cierre | Completar manuales, README, evidencias, memoria técnica, presentación y demo final. | GitHub, Word, presentación | 2 semanas | Todo el equipo | Mantener documentación actualizada durante todo el semestre. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de alcance y backlog | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y modelo de datos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado UI/UX |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación y organizaciones |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de diagnóstico |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de resultados y dashboards |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ejecutivo PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing y aseguramiento de calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue y CI/CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.